Rubrica d’avaluació.   Kiara Rodriguez Uribe

|  |  | Ben assolit (4) | Suficienment Assolit (3) | Insuficient assolit (2) | No assolit (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contingut | Descripció de les tasques |  | S'han identificat i codificat totes les tasques a nivell individual, incloent hores, precedències, recursos i taula resum. No obstant això, es manté una actitud crítica ja que tasques com M1 (65 h) o D1 (50 h) tenen un volum elevat i es podrien haver dividit en subtasques més petites (<50 h). |  |  |
|  | Estimacions i Gantt |  | Les estimacions sumen les 450 hores totals equivalents als 18 ECTS i hi ha coherència temporal. No obstant això, la concurrència contínua de la documentació i el seguiment periòdic es podria reflectir de forma encara més intermitent i dinàmica en el diagrama. |  |  |
|  | Gestió del risc: Plans alternatius i obstacles | S'ha definit una matriu completa de plans B per als tres riscos principals (R1, R2, R3), quantificant l'impacte temporal exacte en hores i l'efecte sobre l'abast tècnic, garantint la defensa en les dates previstes. |  |  |  |
| Forma | Organització | Estructura impecable segons la normativa GEP de la FIB maquetada en \LaTeX, amb portada oficial, numeració correcta de capítols, seccions, taules i figures, i bona integració dels continguts. |  |  |  |
|  | Claredat | Redacció fluida amb vocabulari tècnic i acadèmic viscut (WBS, VertiPaq, DAX, ETL, ECTS). La lectura és senzilla i el suport visual de les taules facilita la comprensió. |  |  |  |
|  | Redacció | Text totalment revisat, lliure d'errors gramaticals, ortogràfics o de puntuació. |  |  |  |